## Week 1 – Setup & Dataverkenning

Doel: De FastF1-API begrijpen, data ophalen en eerste analyses uitvoeren.

Taken:

- Python-omgeving opzetten (FastF1, pandas, matplotlib, seaborn)

- Documentatie van FastF1 doornemen

- Data ophalen van één race (bijv. GP Bahrein 2023)

- Eerste dataframes maken (rondetijden, banden, coureurs)

- Verkennende analyses uitvoeren:

  - gemiddelde rondetijden

  - aantal ronden

  - eenvoudige visualisaties

Resultaat:

- Werkende API-connectie

- Eerste dataset geladen

- Basisplots en inzichten

## Week 2 – Data Cleaning & Feature Engineering

Doel: De ruwe data opschonen en bruikbaar maken.

Taken:

- Missing values opschonen

- Outliers detecteren (in-laps, out-laps, safety car laps)

- Nieuwe features maken:

  - lap_delta

  - tyre_age

  - stint_number

- Dataset structureren in één overzichtelijke tabel

Resultaat:

- Schoongemaakte dataset

- Toegevoegde features

- Dataset klaar voor diepere analyse

## Week 3 – Analyse & Visualisaties

Doel: Inzicht creëren in race pace en strategie.

Taken:

- Vergelijking tussen twee coureurs (bijv. Verstappen vs. Leclerc)

- Visualisaties maken:

  - rondetijden per stint

  - bandencompounds vs. pace

  - boxplots per coureur

  - scatterplots (optioneel)

- Analysevragen beantwoorden:

  - Wie had de beste race pace

  - Welke strategie werkte het beste

  - Hoe ontwikkelde de pace zich

Resultaat:

- Duidelijke grafieken

- Inhoudelijke inzichten

- Analyse geschikt voor portfolio

## Week 4 – Eindproduct & Documentatie

Doel: Het project afronden en presenteren.

Taken:

- Notebook opschonen en voorzien van uitleg

- Conclusies schrijven

- Eventueel korte PDF-samenvatting maken

- Code structureren in mappen (data, scripts, visuals)

- Reflectie schrijven:

  - wat heb ik geleerd

  - welke skills heb ik ontwikkeld

  - uitbreidingsmogelijkheden

Resultaat:

- Compleet Data Science-project

- Portfolio-waardig eindproduct

- Bewijs van Python- en analysevaardigheden

# 4. Benodigde tools

- Python 3.10+

- FastF1

- pandas

- numpy

- matplotlib / seaborn

- Jupyter Notebook of VS Code

# 5. Verwachte leeropbrengsten

- Werken met een echte API

- Data cleaning en feature engineering

- Visualisatie van complexe datasets

- Vergelijkende performance-analyse

- Documenteren en presenteren van een Data Science-project

- Portfolio-materiaal voor de masteraanmelding

# 6. Einddeliverables

- Python-notebook met volledige analyse

- Visualisaties (PNG of in notebook)

- Schoongemaakte dataset

- Korte rapportage (optioneel)

- GitHub-repository (aanbevolen)